IPA-Bericht

Individuelle Praktische Arbeit

Entwicklung eines webbasierten Tools zur strukturierten Erstellung von Software Architecture Documents (SAD)

Projektmethode: IPERKA

| Kandidat | Ruben Schneebeli |
| --- | --- |
| Berufsbildner | Amir Ademi |
| Betrieb | Accenture |
| Prüfungsort | Zürich, Sihlstrasse 34 |
| Prüfungszeitraum | 07.04.2026 – 08.05.2026 |
| Fachrichtung | Applikationsentwicklung |

https://ts.accenture.com/sites/BrandSpace/

Inhaltsverzeichnis

Teil 1 – Umfeld und Ablauf	6

1. Projektaufbauorganisation	6

1.1 Rollentabelle	6

1.2 Organigramm	7

1.3 Auftrag und Vorkenntnisse	7

1.3.1 Detaillierte Aufgabenstellung	7

1.3.2 Mittel und Methoden	9

1.3.3 Vorkentnisse	9

2. Zeitplan	10

2.1 Übersicht Zeitplan	10

2.2 Soll / Ist vergleich	10

2.3 Risikomanagement	11

3. Arbeitsprotokoll (Journal)	12

4. Persönliches Fazit	12

4.1 Rückblick auf die IPA	12

4.2 Was hat gut funktioniert	12

4.3 Was würde ich anders machen	12

4.4 Persönlicher Lerngewinn	12

Teil 2 – Projekt	13

5. Kurzfassung	13

6. Informieren	14

6.1 Auftragsanalyse	14

6.1.1 Ausgangslage und Umfeld	14

6.1.2 Projektziel	14

6.1.3 Anforderungsdokumentation	14

6.1.4 Use-Case-Übersicht	15

6.1.5 Kontextdiagramm / Systemabgrenzung	16

6.2 Informationsrecherche	17

6.3 Wahl der Projektmethode: IPERKA	17

7. Planen	17

7.1 Entwicklungs- und Laufzeitumgebung	17

7.2 Risikomanagement	17

7.3 Datenmodell (ERD)	17

7.3.1 Begründung der Modellierungsmethodik	17

7.3.2 ER-Diagramm	17

8. Entscheiden	18

8.1 Rich-Text-Editor Library	18

8.2 PDF-Generierung Library	18

8.3 Datenbankwahl: PostgreSQL	18

8.4 Weitere Entscheide	18

9. Realisieren	18

9.1 Datenbank Implementierung	18

9.1.1 SQL-Schema	18

9.1.2 Sicherheit und Integrität	18

9.1.3 Indexierung und Performance	18

9.2 Backend – Projekt-Setup und Architektur	18

9.3 Backend – User-Service (Basic Auth)	18

9.4 Backend – Template Service	18

9.5 Backend – Document-Services + PDF-Generierung	18

9.5.1 Input Sanitizing	18

9.6 REST-API Dokumentation	18

9.6.1 Request / Response Beispiele	18

9.7 Docker-Setup	18

9.7.1 docker-compose.yml	18

9.7.2 Netzwerkkonfigurationen	18

9.7.2 Umgebungsvariabeln	19

9.8 Frontend – Screens und Komponenten	19

9.8.1 Screen 1 - Login	19

9.8.2 Screen 2 – Template Übersicht	19

9.8.3 Screen 3 – Dokumenten Übersicht	19

9.8.4 Screen 4 – SAD-Editor	19

9.8.5 Konsistenz und Screen-Flow	19

9.9 Sicherheitsmassnahmen – gesamtüberblick	19

9.10 Versionierung (Github)	19

10. Kontrollieren – Testing	19

10.1 Testinfrastruktur und Testumfeld	19

10.2 Testarten und Begründung	19

10.3 Testdrehbuch	19

10.4 Testbericht	19

10.5 Verbesserungspotenzial und Nacharbeiten	19

11. Auwerten	19

11.1 Zielerreichung	19

11.2 Reflexion	19

12. Installationsanweisung	20

12.1 Systemvoraussetzungen	20

12.2 Installation und Start	20

12.3 Konfigurationsparameter	20

13. Benutzeranleitung	20

13.1 Login	20

13.2 Template erstellen und verwalten	20

13.3 SAD-Dokument erstellen und bearbeiten	20

13.4 PDF-Export	20

14. Glossar	20

15. Literaturverzeichnis	20

16. Anhang	20

16.1 Verzeichnisse	20

16.1.1 Tabellenverzeichnis	20

16.1.2 Grafikverzeichnis	21

16.1.3 Quellenverzeichnis	21

# Teil 1 – Umfeld und Ablauf

# 1. Projektaufbauorganisation

## 1.1 Rollentabelle

| Wer + Rolle | Verantwortlichkeiten |
| --- | --- |
| Ruben Schneebeli Kandidat | - Eigenständige Planung, Durchführung und Dokumentation der IPA. - Realisierung der technischen Lösung. |
| Amir Ademi Berufsbildner | - Organisatorische Unterstützung im Betrieb. - Darf als stiller Beobachter bei Präsentation und Demo dabei sein. |
| Pascal Fivian Hauptexperte (HEX) | - Verantwortlicher für korrekte Durchführung der IPA. - Legt Termine fest und leitet das Fachgespräch. - Erarbeitung des finalen Notenvorschlags. |
| Patrick Studer Nebenexperte (NEX) | - Teilnahme an Präsentation, Demonstration und Fachgespräch. - Detaillierte Protokollierung und Unterstützung bei der Notenfindung |
| Lukas Gotschim Vorgesetzte Fachkraft (VF) | - Formulierung der Aufgabenstellung und fachliche Begleitung (Auftraggeber) - Überwachung des Fortschritts und Vorab-Bewertung von Produkt und Bericht |

Tabelle 1- Projekt-Akteure mit ihren Verantwortlichkeiten

## 1.2 Organigramm

Abbildung 1- Projektaufbauorganisations- Diagramm

## 1.3 Auftrag und Vorkenntnisse

Alle Inhalte in diesem Kapitel wurden von der offiziellen PkOrg Webseite kopiert und hier eingefügt.

### 1.3.1 Detaillierte Aufgabenstellung

Ziel der IPA ist die Entwicklung einer vollständigen Webapplikation zur strukturierten Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Software Architecture Documents (SAD). Die Anwendung umfasst insgesamt vier zentrale Benutzeroberflächen, welche die zentralen Benutzerabläufe für die Verwaltung von Templates und die Erstellung der finalen Dokumente abbilden.

Zu Beginn der IPA werden die fachlichen und technischen Anforderungen strukturiert erfasst und in einer Anforderungsdokumentation festgehalten. Diese umfasst funktionale und nicht-funktionale Anforderungen, jeweils mit Priorität und Akzeptanzkriterien, und dient als Grundlage für die Umsetzung und spätere Bewertung.

Der Zugriff erfolgt über einen vordefinierten Mock-Benutzer mit festem Benutzernamen und Passwort. Eine echte Benutzerregistrierung oder Integration eines firmenspezifischen Berechtigungssystems ist nicht Bestandteil der IPA und wird erst in einem späteren Projektabschnitt realisiert. Die Mock-Authentifizierung bildet jedoch eine technisch saubere Grundlage für den späteren Austausch durch ein produktives Security-Modul.

Nach der Anmeldung gelangt der Benutzer zur Template-Übersicht, in der vorhandene SAD-Templates eingesehen und mittels Soft Delete ausgeblendet werden können. Zusätzlich können neue Templates erstellt werden, die eine HTML-basierte Struktur (Titel, Kapitel, Abschnitte) enthalten. Auf Basis eines gewählten Templates kann der Benutzer ein SAD-Dokument erstellen und die Inhalte über einen integrierten Rich-Text-Editor erfassen und bearbeiten. Der gesamte HTML-Content eines Dokuments wird als zusammenhängender Datensatz explizit gespeichert und dauerhaft in der Datenbank abgelegt. Der Benutzer kann ein gespeichertes Dokument zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen, weiterbearbeiten und erneut speichern.

Das Backend ist in drei funktionale Service-Gruppen unterteilt:

- User-Services – Validierung des Mock-Logins und Basic-Auth-Prüfung. Es wird ein Endpoint bereitgestellt, über den sich der vordefinierte Mock-Benutzer authentifizieren kann.

- Template-Services – Verwaltung der SAD-Templates mit folgenden Operationen: Abrufen aller Templates, Abrufen eines einzelnen Templates, Erstellen eines neuen Templates, Aktualisieren eines bestehenden Templates sowie Soft Delete.

- Document-Services – Verwaltung der SAD-Dokumente mit folgenden Operationen: Erstellen eines neuen Dokuments auf Basis eines Templates, Laden eines bestehenden Dokuments, Aktualisieren der Dokumentinhalte sowie Export als PDF.

Das konkrete API-Design (URL-Struktur, HTTP-Methoden, Request-/Response-Formate) wird vom Kandidaten im Rahmen der IPA erarbeitet und dokumentiert.

Die Einrichtung der Entwicklungs- und Laufzeitumgebung ist Bestandteil der IPA. Die drei Komponenten (Frontend, Backend, Datenbank) werden in separaten Docker-Containern betrieben und über eine docker-compose.yml konfiguriert. Die Umgebung umfasst die Netzwerkkonfiguration zwischen den Containern, die Verwaltung von Umgebungsvariablen (z. B. DB-Credentials, Backend-URL) sowie die Sicherstellung, dass alle Dienste stabil miteinander kommunizieren.

Technisch basiert die Applikation auf einem Java-Spring-Boot-Backend, einem React-TypeScript-Frontend sowie einer PostgreSQL-Datenbank. Die Wahl von PostgreSQL als relationales Datenbankmanagementsystem wird im Rahmen der Arbeit begründet. Das Datenmodell wird unter Berücksichtigung von Normalisierungsgrundsätzen entworfen und dokumentiert.

Sicherheitsrelevante Anforderungen wie Basic Authentication, serverseitige Validierung aller Eingaben, Sanitizing der Rich-Text-Inhalte und eine restriktive CORS-Konfiguration gehören zum definierten Funktionsumfang. Abschliessend werden Unit-Tests, API-Tests und manuelle End-to-End-Tests durchgeführt, um die Funktionsfähigkeit aller vier Screens und der drei Backend-Servicebereiche sicherzustellen. Das Testkonzept, die Testfälle und deren Ergebnisse werden strukturiert dokumentiert.

### 1.3.2 Mittel und Methoden

Für die Implementierung wird ein mehrschichtiges Architekturmodell eingesetzt:

- Backend mittels Java Spring Boot zur Bereitstellung der REST-API, Authentifizierung über einen vordefinierten Mock-Benutzer (Basic Auth), Validierung der Eingaben sowie Generierung des PDF-Dokuments

- Frontend mit React und TypeScript zur Template-Verwaltung und SAD-Bearbeitung über einen integrierten Rich-Text-Editor

- PostgreSQL-Datenbank zur Speicherung von SAD-Templates und SAD-Dokumentinhalten

- Docker-Container für Backend, Frontend und Datenbank zur Sicherstellung einer konsistenten Entwicklungsumgebung

Methodisch werden zudem Unit-Tests, API-Tests sowie manuelle End-to-End-Tests genutzt, um die vollständige Funktionalität sicherzustellen

### 1.3.3 Vorkenntnisse

Der Kandidat verfügt über fundierte Kenntnisse in Java, objektorientierter Softwareentwicklung, Webtechnologien sowie Datenbankmodellierung. Darüber hinaus hat er in internen Projekten praktische Erfahrungen mit React, TypeScript, REST-APIs, Spring Boot, Authentifizierungskonzepten, Docker und PostgreSQL gesammelt. Diese Kenntnisse bilden die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung der geplanten Applikation.

# 2. Zeitplan

## 2.1 Übersicht Zeitplan

Besseren Screenshot einfügen!!

Abbildung 2 - IPA Zeitplan

## 2.2 Soll / Ist vergleich

Die Grün-markierten Felder Zeigen, wann welche Aufgaben erledigt sein sollten, hingegen zeigen die gelb markierten Felder, wann sie wirklich beendet wurden. Durch diese Art von Planung werden die Abweichungen sichtbar dargestellt.

Am Schluss wesentliche Abweichungen nachtragen

## 2.3 Risikomanagement

| Risiko / Problem | Wahrscheinlichkeit | Auswirkung | Massnahme / Reaktion | Eingetreten? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zeitverzug durch ein Technisches Problem. | Mittel | Hoch | Im Journal Dokumentieren, Prioritäten anpassen und unwichtige Features kürzen. | — |
| Zu viel Zeit in die Perfektionierung eines Feature gesteckt, anstatt weiterzumachen. | Mittel | Mittel | Pro Feature Maximal die geplante Zeit einhalten, danach weitergehen, auch wenn es nicht perfekt ist. | — |
| Dokumentation vernachlässigt und muss aufgeholt werden. | Hoch | Hoch | Täglich das Journal ausfüllen und die Kapitel im Bericht parallel zur Umsetzung ausfüllen. | — |
| Zeitverzug durch Spring-Boot-Konfiguration. | Niedrig | Hoch | Dokumentation lesen, Community-Ressourcen nutzen. | — |
| PDF- Generierung: falsches Layout (CSS wird nicht korrekt gerendert). | Mittel | Mittel | Library früh testen und einfaches CSS ohne komplexe Styles benutzen. | — |
| CORS-Fehler zwischen Frontend und backend Container. | Mittel | Hoch | CORS-Konfiguration sofort testen, sobald die Container laufen und nicht erst bis am Ende warten. |  |
| Docker Container starten in der falschen Reihenfolge. | Niedrig | Mittel | Von Anfang an Health-Check konfigurieren im docker-compose.yml. |  |
| Rich-Text-Editor verhaltet sich unerwartet oder ist schlecht dokumentiert. | Mittel | Mittel | Library früh genug nach eigenen Kriterien auswählen und dann dabeibleiben. |  |

Tabelle 2 - Risikomanagement Tabelle

# 3. Arbeitsprotokoll (Journal)

| Tag 1 – 07.04.2026 ¦ IPERKA-Phase: Informieren |  |
| --- | --- |
| Ausgeführte Arbeiten | - Zeitplan erstellt - Dokument Struktur erstellt - Kapitel 1&2 soweit es geht, ausgefüllt |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Reflexion | Heute war der erste Tag meiner praktischen Arbeit. Ich hatte am Anfang ein wenig Schwierigkeiten einen geeigneten Startpunkt zu finden, aber ich kam schnell in einen guten Arbeitsrythmus. Ich konnte in einem schnellen Tempo die heutigen Aufgaben erledigen, ohne Zwischenfälle und Probleme. Ich bin zufrieden mit meinem Start und denke ich kann sehr gut in den nächsten Tagen darauf aufbauen. |
| Hilfestellung beansprucht (Wer, Was – inkl. KI-Tools) | Ich habe für die Erstellung meines Kontext Diagramm auf dieser Website Inspiration gesucht: Kontext Diagramm Beispiel |
| Vergleich mit Zeitplan | Dokumentstruktur und Zeitplan erstellen. Auftragsanalyse, Use-Cases und Anforderungstabelle. Ich konnte beide Aufgaben für heute erfüllen und sogar einen kleinen Teil für morgen vorbereiten |
| Nacharbeiten | - |

| Tag 2 – 08.04.2026 ¦ IPERKA-Phase: Informieren / Planen |  |
| --- | --- |
| Ausgeführte Arbeiten |  |
| Aufgetretene Probleme | - |
| Reflexion |  |
| Hilfestellung beansprucht (Wer, Was – inkl. KI-Tools) |  |
| Vergleich mit Zeitplan | Recherche: Rich-Text-Editor, PDF-Library, Basic Auth, CORS. Systemarchitektur + ER-Diagramm + Frontend Mockup. |
| Nacharbeiten | - |

# 4. Persönliches Fazit

## 4.1 Rückblick auf die IPA

## 4.2 Was hat gut funktioniert

## 4.3 Was würde ich anders machen

## 4.4 Persönlicher Lerngewinn

# Teil 2 – Projekt

# 5. Kurzfassung

Später ausfüllen

# 6. Informieren

## 6.1 Auftragsanalyse

### 6.1.1 Ausgangslage und Umfeld

Im Unternehmen werden SADs in unterschiedlichen Formaten und ohne einheitliche Struktur erstellt. Das führt zu Inkonsistenzen und erhöhtem Aufwand beim Vergleichen und Nachvollziehen von Architekturen. Die entwickelte Applikation soll dieses Problem lösen, indem sie eine zentrale Plattform mit standardisierten Templates bereitstellt.

### 6.1.2 Projektziel

Am Ende der IPA existiert eine vollständig deploybare Webapplikation mit vier Benutzeroberflächen: einem Login-Screen mit Mock-Authentifizierung, einer Template-Übersicht mit Soft-Delete-Funktion, einer SAD-Übersicht mit einem integrierten Rich-Text-Editor zur Dokumenterstellung und Bearbeitung. Das Backend stellt eine REST-API mit drei Service-Gruppen bereit (User, Template, Document), das Frontend ist in React mit TypeScript geschrieben und die Daten werden in einer PostgreSQL-Datenbank persistiert. Alle drei Komponenten laufen in separaten Docker-Containern und werden über eine docker-compose.yml verwaltet.

### 6.1.3 Anforderungsdokumentation

| Typ | Prio | Anforderung (lösungsneutral) | Akzeptanzkriterium |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktional | MUSS | Benutzer kann sich mit Mock-Credentials einloggen (Basic Auth) | Login erfolgreich: Redirect zur Template-Übersicht |
| Funktional | MUSS | Templates anzeigen, erstellen und per Soft Delete ausblenden | Templates erscheinen/verschwinden in der Übersicht |
| Funktional | MUSS | SAD-Dokument per Rich-Text-Editor erstellen und bearbeiten | Inhalt wird persistent in DB gespeichert |
| Funktional | MUSS | SAD-Dokument als PDF exportieren | PDF wird mit dem richtigen Filename heruntergeladen und ist korrekt formatiert |
| Funktional | MUSS | Bestehendes Dokument erneut laden und weiterbearbeiten | Gespeicherter Inhalt wird korrekt geladen |
| Nicht-funk. | MUSS | Serverseitige Validierung und Sanitizing von allen Eingaben | Kein XSS möglich |
| Nicht-funk. | MUSS | Restriktive CORS-Konfiguration am Backend | Requests von fremden Origins werden abgelehnt |
| Nicht-funk. | MUSS | Multi-Container-Deployment via Docker Compose | Alle Container starten stabil und kommunizieren |
| Nicht-funk. | MUSS | Konsistentes Look & Feel über alle 4 Screens | Einheitliche UI-Sprache erkennbar |

Tabelle 3 - Anforderungen an das Projekt

### 6.1.4 Use-Case-Übersicht

| Use Case | Akteur | Vorbedingung | Ablauf | Nachbedingung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Login | Benutzer | Applikation läuft, Benutzer ist nicht eingeloggt. | Benutzer gibt Benutzername und Passwort ein und klickt auf Login. System prüft Credentials gegen den vordefinierten Mock-Benutzer. | Weiterleitung zur Template-Übersicht. |
| Templates anzeigen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Template existiert. | Benutzer öffnet die Template-Übersicht. System lädt alle aktiven Templates aus der Datenbank und zeigt sie an. | Liste der verfügbaren Templates wird angezeigt. |
| Template erstellen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt | Benutzer klickt auf "Neues Template", gibt Titel und Inhalt (Kapitel/Abschnitte) ein und speichert. System speichert das Template in der Datenbank ab. | Neues Template erscheint in der Template-Übersicht. |
| Template archivieren (Soft Delete) | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Template existiert. | Benutzer klickt auf das Mülleimer Icon bei einem Template, Template verschwindet aus der aktiven Liste. | Template ist ausgeblendet, bleibt aber in der Datenbank erhalten. |
| SAD-Dokument erstellen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, mindestens ein Template existiert. | Benutzer wählt ein Template und klickt auf "Neues Dokument". System erstellt ein leeres Dokument auf Basis der Template-Struktur. | Benutzer landet im SAD-Editor mit der Kapitelstruktur des Templates. |
| SAD-Dokument bearbeiten | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Dokument existiert. | Benutzer öffnet ein bestehendes Dokument, bearbeitet den Inhalt über den Rich-Text-Editor und klickt auf "Speichern". System speichert den HTML-Content in der Datenbank. | Dokument ist mit dem neuen Inhalt gespeichert. |
| SAD-Dokument als PDF exportieren | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Dokument mit Inhalt existiert | Benutzer klickt auf "PDF exportieren". Backend generiert ein PDF aus dem HTML-Content und sendet es als Download zurück. | PDF wird im Browser heruntergeladen. |
| Dokumente anzeigen | Benutzer | Benutzer ist eingeloggt, Dokument existiert. | Benutzer öffnet die Dokumenten-Übersicht. System lädt alle gespeicherten SADs und zeigt sie mit Status und Erstellungsdatum an. | Liste aller Dokumente mit direktem Zugriff auf Bearbeiten und PDF-Export. |

Tabelle 4 - Use Case Übersicht

### 6.1.5 Kontextdiagramm / Systemabgrenzung

Abbildung 3 - Kontextdiagramm

Das Kontextdiagramm zeigt die Systemabgrenzung der SAD-Webapplikation. Innerhalb der blauen, gestrichelten Systemgrenze befinden sich die Technischen Komponenten, die im Rahmen dieser IPA entwickelt werden. Diese Komponenten sind: das React Frontend, das Spring Boot Backend, die PostgreSQL Datenbank und Docker Compose. Diese Komponenten kommunizieren nur intern über das Docker-Netzwerk miteinander.

Ausserhalb der blauen grenze gibt es noch drei externe Elemente. Der Benutzer interagiert über seinen Webbrowser mit der Applikation. Er sendet http-Requests und erhält als Antwort HTML Seiten und JSON-Daten. Das Dateisystem empfängt die vom Backend generierten PDF-Dokumente, welche dem Benutzer als Download bereitgestellt werden. Der Auftraggeber ist auch ausserhalb des Systems, das er nur die Anforderungen und den Scope vorgibt.

## 6.2 Informationsrecherche

| Thema | Quelle | KI-Unterstützung? |
| --- | --- | --- |
| Rich-Text-Editor Libraries | https://www.bestdevops.com/top-10-rich-text-editors-tools-in-2025-features-pros-cons-comparison/ | Nein |
| PDF-Generierung aus HTML |  | Nein |
| Spring Boot Basic Auth Konfiguration | https://docs.spring.io/spring-security/reference/servlet/authentication/passwords/basic.html | Nein |
| Input Sanitizing / XSS-Schutz | https://owasp.org/www-community/attacks/xss/ https://jsoup.org/ https://owasp.org/www-community/attacks/xss/ | Nein |
| CORS-Konfiguration in Spring Boot | https://spring.io/guides/gs/rest-service-cors | Nein |

## 6.3 Wahl der Projektmethode: IPERKA

Die Wahl der Projektmethode für diese IPA fiel auf IPERKA, da diese sehr gut auf den Ablauf einer IPA passt. Die sechs Phasen der IPERKA Methode geben eine klare Reihenfolge vor. Diese Strukturierte Vorgehens Methode verhindert, dass man einfach loscodiert und später merkt, dass man etwas falsch verstanden hat oder eine bessere Lösung übersehen hat.

Im Vergleich zu Scrum oder Kanban ist IPERKA für dieses Projekt passender, weil allein daran gearbeitet wird. Scrum ist auf ein Team mit mehreren Mitgliedern ausgelegt und brauchte Rollen wie ein Product-Owner oder Scrum Master, die nicht vorhanden sind. Kanban wiederum gibt eine klare Phasenstruktur vor, was bei einem Projekt wie diesem mit festem Abgabetermin und begrenzten 80 Stunden Arbeitszeit schnell dazu führen kann, dass man den Überblick verliert. IPERKA hingegen gibt genau die benötigte Struktur für den Aufgabenumfang der IPA.

# 7. Planen

## 7.1 Entwicklungs- und Laufzeitumgebung

## 7.2 Risikomanagement

## 7.3 Datenmodell (ERD)

### 7.3.1 Begründung der Modellierungsmethodik

### 7.3.2 ER-Diagramm

# 8. Entscheiden

## 8.1 Rich-Text-Editor Library

## 8.2 PDF-Generierung Library

## 8.3 Datenbankwahl: PostgreSQL

## 8.4 Weitere Entscheide

# 9. Realisieren

## 9.1 Datenbank Implementierung

### 9.1.1 SQL-Schema

### 9.1.2 Sicherheit und Integrität

### 9.1.3 Indexierung und Performance

## 9.2 Backend – Projekt-Setup und Architektur

## 9.3 Backend – User-Service (Basic Auth)

## 9.4 Backend – Template Service

## 9.5 Backend – Document-Services + PDF-Generierung

### 9.5.1 Input Sanitizing

## 9.6 REST-API Dokumentation

### 9.6.1 Request / Response Beispiele

## 9.7 Docker-Setup

### 9.7.1 docker-compose.yml

### 9.7.2 Netzwerkkonfigurationen

### 9.7.2 Umgebungsvariabeln

## 9.8 Frontend – Screens und Komponenten

### 9.8.1 Screen 1 - Login

### 9.8.2 Screen 2 – Template Übersicht

### 9.8.3 Screen 3 – Dokumenten Übersicht

### 9.8.4 Screen 4 – SAD-Editor

### 9.8.5 Konsistenz und Screen-Flow

## 9.9 Sicherheitsmassnahmen – gesamtüberblick

## 9.10 Versionierung (GitHub)

# 10. Kontrollieren – Testing

## 10.1 Testinfrastruktur und Testumfeld

## 10.2 Testarten und Begründung

## 10.3 Testdrehbuch

## 10.4 Testbericht

## 10.5 Verbesserungspotenzial und Nacharbeiten

# 11. Auswerten

## 11.1 Zielerreichung

## 11.2 Reflexion

# 12. Installationsanweisung

## 12.1 Systemvoraussetzungen

## 12.2 Installation und Start

## 12.3 Konfigurationsparameter

# 13. Benutzeranleitung

## 13.1 Login

## 13.2 Template erstellen und verwalten

## 13.3 SAD-Dokument erstellen und bearbeiten

## 13.4 PDF-Export

# 14. Glossar

# 15. Literaturverzeichnis

# 16. Anhang

## 16.1 Verzeichnisse

### 16.1.1 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1- Projekt-Akteure mit ihren Verantwortlichkeiten	6

Tabelle 2 - Risikomanagement Tabelle	11

Tabelle 3 - Anforderungen an das Projekt	15

Tabelle 4 - Use Case Übersicht	16

### 16.1.2 Grafikverzeichnis

Abbildung 1- Projektaufbauorganisations- Diagramm	7

Abbildung 2 - IPA Zeitplan	10

Abbildung 3 - Kontextdiagramm	16

### 16.1.3 Quellenverzeichnis